UCHWAŁA NR XXVI/199/08

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o. o. w latach 2008-2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. w latach 2008 – 2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/199/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o. o. w latach 2008-2010.

Na podstawie art. 21. ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. opracowała Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008 -2010. Plan ten na podstawie art. 21. ust. 4 wyżej cytowanej ustawy został przedłożony Burmistrzowi Wyrzyska, który sprawdził jego zgodność z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia          w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wobec powyższego uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o. o. w latach 2008-2010 uważa się za uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr XXVI/199/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2008 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. na lata 2008 – 2010.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków komunalnych na terenie Gminy Wyrzysk w obszarze objętym infrastrukturą sieciową. Sieć wodociągowa obejmuje miasto Wyrzysk z pominięciem obszaru zaopatrywanego z innych ujęć oraz wsie gminne z wyłączeniem wsi Żuławka, Wyciąg i Młotkówko oraz w części Ruda.

Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje miasto Wyrzysk oraz wsie Glesno, Dobrzyniewo oraz w części Falmierowo i Polanowo. W Osieku nad Notecią Gmina Wyrzysk realizuje aktualnie kanalizację sanitarną. Wszystkie ścieki zebrane kanalizacją sanitarną są oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Wyrzysku. Oczyszczalnia przyjmuje również ścieki dowożone taborem asenizacyjnym.

W latach 2008 – 2010 Spółka planuje następujące przedsięwzięcia:

- W zakresie rozwojowo-modernizacyjnym:

- Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Wyrzysku – zadanie ma na celu poprawę jakości wody pod względem organoleptycznym oraz stabilizację parametrów jakościowych na poziomie nadchodzących regulacji prawnych, przewiduję się też działania mające na celu poprawę niezawodności stacji i ciągłości dostaw wody. Działania będą polegały na doborze i zastosowaniu dodatkowych technik uzdatniania wody oraz wyposażenie stacji w system monitoringu i zdalnego nadzoru. Zadanie jest ujęte w Wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Wyrzysk.
Realizacja inwestycji ze środków własnych Spółki oraz budżetu Gminy Wyrzysk

- Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Osieku nad Notecią– zadanie ma na celu stabilizację parametrów jakościowych na poziomie nadchodzących regulacji prawnych oraz obniżenie energochłonności i poprawę niezawodności stacji. Działania będą polegały na zamianie złóż filtracyjnych na aktywne, wymianie urządzeń stacji na mniej energochłonne i zmianie systemu sterowania. 
Realizacja inwestycji ze środków własnych Spółki.

- Budowa II stopnia pompowania wody w stacji Polanowo. Działanie będzie polegało na przygotowaniu dokumentacyjnym budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej oraz systemu pompowego drugiego stopnia. 
Realizacja inwestycji ze środków własnych Spółki oraz budżetu Gminy Wyrzysk

- Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej we wsi Ruda. We wsi Ruda pozostał do wybudowania odcinek sieci wodociągowej zasilającej zachodnią część wsi w wodę. Zadanie jest ujęte w Wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Wyrzysk. 
Zadanie posiada przygotowaną dokumentację techniczną i jest możliwe do realizacji ze środków własnych spółki w roku 2009

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej we wsi Falmierowo. Zadanie polega na wykonaniu brakujących elementów kanalizacji sanitarnej wsi Falmierowo. Spółka otrzymała środki finansowe w ramach podniesienia kapitału założycielskiego, które to zostaną wykorzystane na realizację tego zadania. Aktualnie jest kończony etap przygotowania dokumentacji technicznej tego zadania. Zadanie jest ujęte w Wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Wyrzysk.

Realizacja inwestycji ze środków własnych Spółki.

- Modernizacja centralnej przepompowni ścieków. Zadanie ma na celu poprawę jakości pracy urządzeń przepompowni w zakresie oddziaływania na środowisko. Lokalizacja przepompowni wymaga zastosowania dostępnych technik ograniczających oddziaływanie zapachowe. Zadanie jest ujęte w Wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Wyrzysk.

Realizacja inwestycji ze środków własnych Spółki oraz budżetu Gminy Wyrzysk

- W zakresie racjonalizującym zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków:

- Budowa sieci wodociągowych tworzących połączenia pierścieniowe sieci rozgałęzionych we wsiach Polinowo, Klawek, Falmierowo, Kosztowo, Gleszczonek w celu obniżenia ciśnienia pracy sieci rozdzielczych. Zmiana kierunków zasilania w wodę wymienionych wsi spowodowało powstanie długich odcinków rozgałęzionych o wysokich stratach ciśnienia na przesyle. Powoduje to wzrost zużycia energii oraz cyklicznie powstające zanieczyszczenia wtórne wody. Budowa odcinków wodociągów łączących końcówki sieci w pierścień zmieni rozkład ciśnień w sieci, poprawi jakość i niezawodność zasilania i osłabi negatywne oddziaływanie wtórnych zanieczyszczeń. Zadanie polega na sukcesywnej budowie odcinków łączących sieci w ramach jednego wododziału ujęcia Wyrzysk.

Realizacja zadania ze środków własnych Spółki.

- Budowa stacji strefowych ze zbiornikami wody uzdatnionej we wsi, Gromadno w celu obniżenia ciśnienia pracy sieci dosyłowych i zmniejszenia wahań ciśnienia w sieciach rozdzielczych. Zadanie ma na celu poprawę zasilania w wodę w szczytowych momentach zapotrzebowania. W ostatnim czasie na terenie wsi powstały duże obiekty hodowli bydła. Istniejąca sieć wodociągowa nie jest przystosowana do obsługi takich odbiorców i w momentach największego zapotrzebowania występują niedobory ilościowe i jakościowe wody. Zbiornik retencyjny ze stacją pomp spowoduje redukcję tego problemu.

Realizacja inwestycji ze środków własnych Spółki.

- Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Dobrzyniewo. Ze względu na stan i materiał sieci oraz fakt, że planowany jest gruntowny remont nawierzchni bitumicznej na terenie Dobrzyniewa zasadna jest wcześniejsza wymiana rur wodociągowych na nowe. Zadanie jest ujęte w Wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Wyrzysk.

Realizacja inwestycji ze środków własnych Spółki oraz budżetu Gminy Wyrzysk

- Modernizacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej w celu ograniczenia dopływu wód opadowych i infiltracyjnych. Pomimo, że kanalizacja sanitarna na terenie gminy jest rozdzielcza to zauważa się znaczny wzrost napływu związany z opadami atmosferycznymi. Spółka zamierza prowadzić modernizację urządzeń kanalizacyjnych mającą na celu ograniczenie tego negatywnego zjawiska.

Realizacja inwestycji ze środków własnych Spółki

Nakłady inwestycyjne ze środków własnych w poszczególnych latach:

| Nazwa zadania | Planowana wartość inwestycji [zł] | Nakłady w poszczególnych latach [zł] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Wyrzysku | 10.000 |  | 10.000 |  |
| Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Osieku nad Notecią | 70.000 |  | 70.000 |  |
| Budowa II stopnia pompowania wody w stacji Polanowo - dokumentacja | 8.000 |  | 3.000 | 5.000 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej we wsi Falmierowo | 150.000 | 10.000 | 140.000 |  |
| Budowa sieci wodociągowej uzupełniającej we wsi Ruda. | 30.000 | 10.000 | 20.000 |  |
| Modernizacja centralnej przepompowni ścieków | 50.000 |  |  | 50.000 |
| Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Dobrzyniewo | 20.000 |  |  | 20.000 |
| Budowa sieci wodociągowych tworzących połączenia pierścieniowe sieci rozgałęzionych we wsiach Polinowo, Klawek, Falmierowo, Kosztowo, Gleszczonek | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| Budowa stacji strefowej ze zbiornikiem wody uzdatnionej we wsi Gromadno | 40.000 |  | 20.000 | 20.000 |
| Modernizacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej | 13.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |