Załącznik

do Uchwały Nr XLIV/379/10

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 7 lipca 2010 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

GROMADNO

na lata 2010 – 2017

Gmina Wyrzysk

Powiat Pilski

Województwo Wielkopolskie

SPIS TREŚCI

1.WPROWADZENIE	4

2.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA	6

2.1.Położeniemiejscowości	6

2.2 Przynależność administracyjna………………………………………7

2.3. Powierzchnia………………………………………………………...7

2.4. Liczba ludności………………………………………………………8

2.5.Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego.	8

2.6. Określenie przestrzennej struktury miejscowości 	10

3.INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI	11

3.1.Zasoby  przyrodnicze	11

3.2. Dziedzictwo kulturowe . 	11

3.3. Infrastruktura społeczna 	12

3.4. Infrastruktura techniczna.	12

3.5. Gospodarka i rolnictwo (firmy, gospodarstwa rolne)	13

3.6. Kapitał społeczny i ludzki………………………………………………...13

4.OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA - ANALIZA SWOT	14

5.PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GROMADNO W LATACH 2010 - 2017

5.1.Cele i projekty.	17

5.2.Opis projektów 	18

5.3.Szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć z terminem ich realizacji w latach 2010-2017	21

6.MONITOROWANIE, OCENA REALIZACJI, AKTUALIZACJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PLANU ODNOWY	24

6.1.System monitorowania	24

6.2.Ocena, aktualizacja	24

6.3.Komunikacja społeczna	25

7.PROJEKT PRZEWIDZIANY DO WSPARCIA 
W LATACH  2010-2011  RAMACH PROW 20007-2013  – DZIAŁANIE „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”	26

7.1.Opis, cel, czas realizacji, uzasadnienie	26

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Uchwała Nr 1/2010 Zebrania Wiejskiego Wsi Gromadno z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Gromadno na lata 2010 – 2017”

# WPROWADZENIE

Plan Odnowy Miejscowości Gromadno (w skrócie POM) jest dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o fundusze z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (w skrócie PROW), Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 3.3 – Odnowa i rozwój wsi oraz osi 4 LEADER, Działania – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi oraz projektów zwanych „Małymi projektami” nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach osi 3.

Plan jest także dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku o środki wsparcia z publicznych funduszy krajowych na działania mające na celu aktywizację lokalnej społeczności dla odnowy i rozwoju wsi zgodnie z ustawą o samorządzie gminy.

Niniejszy Plan powstał na bazie przyjętego przez Zebranie Wiejskie w 2005 roku Planu Odnowy Miejscowości Gromadno. Zespół opracowujący POM w wyniku przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami społeczności Gomadna, pracownikami Urzędu Miejskiego, konsultacji z władzami gminy, dokonał aktualizacji określonych prawie 5 lat temu projektów przyczyniających się do rozwoju miejscowości.

Podjęcie procesu odnowy i opracowania Planu Odnowy Miejscowości Gromadno   zainicjowali mieszkańcy Gromadna.  Prace nad planem prowadzono zgodnie z wymogami przewidzianymi dla tego typu lokalnych dokumentów oraz z uwzględnieniem trybu proponowanego w dokumencie programowym PROW 2007 – 2013 oraz zapisów rozporządzeń wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do każdego z działań PROW.

Odnowa wsi to wspólne działanie jej mieszkańców, oparte o wieloletni plan odnowy, zmierzające do poprawy jakości życia, w tym także jakości tego, co na wsi cenne.

Istotny element działania stanowi pobudzanie aktywności środowisk lokalnych 
i stymulowanie współpracy na rzecz odnowy, rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą oraz dbałością o ład przestrzenny, w którym ważna jest spójność wsi jako jednostki osadniczej i harmonia różnych funkcji.

Ostatecznymi beneficjentami podjętych działań są mieszkańcy miejscowości należących do gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5.000 mieszkańców.

Gromadno, jako wieś  licząca 347 mieszkańców (stan na 31.12.2009 r.) może być beneficjentem PROW osi 3, działanie 3.3. oraz osi 4. LEADER.

Plan odnowy jest dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW (Dz. U. nr 64) oraz dokumentu programowego PROW i rozporządzenia wykonawczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do tego programu.

Plan zawiera w szczególności:

- opis miejscowości, w której będzie realizowana operacja;

- inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości;

- ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja - analiza SWOT;

- opis planowanych zadań i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu.

Niniejszy plan obejmuje lata 2010-2017. Czasokres planu podyktowany jest dwoma względami:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. ustala okres planowania na co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości, co zważywszy na czas uchwalenia planu, obejmuje okres do 2017 roku włącznie.

- Część operacji będzie realizowana przy współfinansowaniu środkami z UE, dla których obowiązuje unijna zasada n+2, a zatem mogą być realizowane do 2015 roku włącznie.

Planowane kierunki rozwoju zamieszczono wraz z harmonogramem realizacji 
i planem finansowym dla wszystkich przewidzianych projektów i zadań, w tym współfinansowanych ze środków pomocowych UE. Podano opis, motywację 
i uzasadnienie wyboru, tych a nie innych, projektów do realizacji w ciągu najbliższych co najmniej 7 lat.

Szczególną wagę przywiązywano do szerokiej dyskusji społecznej, wypracowania przez mieszkańców wizji swojej wsi oraz pozyskania deklaracji obywateli co do powszechnego zaangażowania się w realizację projektów wskazanych w planie. Podczas zebrania przyjęto zasady wdrażania planu odnowy (pkt. 11).

Zebranie  mieszkańców Gromadna w dniu 9 marca 2010 r. podjęło uchwałę:

- o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Gromadno  na lata 2010 – 2017 i przekazaniu Burmistrzowi Wyrzyska – Załącznik nr 1.

Plan odnowy został opracowany przez społeczność lokalną. Koordynatorem prac ze strony Gminy była:

- Maria Bratkowska   – Burmistrz Wyrzyska,

Plan odnowy opracowany został dla wsi Gromadno, administracyjnie należącej do gminy Wyrzysk, w powiecie pilskim  w województwie wielkopolskim.

Odnowa jest procesem wieloletnim i wielozadaniowym. Wymaga, zatem koordynacji postępowania tak w poczynaniach społecznych i organizacyjnych, jak i w realizacji przedsięwzięć rzeczowych.

# CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA

2.1. Położenie miejscowości

Wieś Gromadno to jedno z 18 sołectw gminy Wyrzysk. Gromadno położone jest nad Jeziorem Falmierowskim na wschód od drogi wojewódzkiej Wyrzysk – Łobżenica. Na półwyspie, na południowy wschód od wsi badania archeologiczne odkryły grodzisko stożkowe (nr rej. A-330), będące dowodem osadnictwa z IX w.

Miejscowość ta należy do krainy geograficznej zwanej Krajną. Geograficznie Krajna jest związana z Pomorzem. Gmina Wyrzysk leży w północnej części województwa wielkopolskiego. Siedziba władz samorządowych gminy mieści się w Wyrzysku.

Gmina Wyrzysk  graniczy z następującymi gminami, od:

- północy z gminą Łobżenica,

- wschodu z gminą Sadki,

- południa z gminą Szamocin,

- zachodu z gminą Białośliwie.

Według podziału fizyczno – geograficznego Polski (wg J. Kondrackiego) gmina Wyrzysk  leży w prowincji Niż Środkowo – Polski, podprowincji Pojezierze Południowo – Bałtyckie. Leży na pograniczu dwóch makroregionów: Pojezierze Południowo – Pomorskie i Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka oraz w mezoregionach: Pojezierze Krajeńskie (Pojezierze Południowo – Pomorskie) i Dolina Środkowej Noteci (Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka). Granica między mezoregionem Pojezierze Krajeńskie i mezoregionem Dolina Środkowej Noteci biegnie po krawędzi wysoczyzny. U podnóża tej wysoczyzny jest linia kolejowa Piła – Bydgoszcz.

Gmina położona jest w północnej części województwa wielkopolskiego, na południu rozciąga się wzdłuż doliny rzeki Noteci,  linię kolejową Piła –Kutno i drogę krajową T 10.

W skali województwa, według kryterium powierzchni ogólnej Wyrzysk jest dużą  gminą. Zajmuje  powierzchnię 159 km 2, w tym:

- 11 711 ha użytków rolnych,

- 1 965 ha lasów.

Ponad 60 % powierzchni gminy zajmuje strefa krajobrazu chronionego.

Na terenie gminy istnieje 30 miejscowości, w tym jedno miasto – Wyrzysk.

2.2. Przynależność administracyjna

Gromadno

GMINA - Wyrzysk

POWIAT - Pilski

WOJEWÓDZTWO – Wielkopolskie

2.3 Powierzchnia

Wieś Gromadno zajmuje powierzchnię 875.6103 ha. Na jego terenie znajdują się:

grunty rolne – 727.7254 ha

pastwiska 50.6255 ha

łąki 34.157 ha

lasy i grunty leśne – 13.7223 ha

pozostałe grunty – 49.3801 ha

2.4 Liczba ludności

Wieś Gromadno liczy 347 mieszkańców (według danych na 31 grudnia 2009 r.). Jest wsią typowo rolniczą. Skupia 52 gospodarstwa rolne i 12 użytkowników działek do 1 ha. Areał na jakim gospodarzą rolnicy i działkowcy to 926 ha użytków rolnych, również poza granicami sołectwa. W produkcji roślinnej przeważają zboża, w tym głównie uprawa pszenżyta ozimego, które jest siane na obszarze ok. 250 ha. Podobny areał zajmują mieszanki zbożowe jare przeznaczone na cele produkcyjne w gospodarstwach rolnych. W produkcji zwierzęcej, która przynosi główny dochód naszym rolnikom, sołectwo zajmuje czołowe miejsce w gminie w chowie bydła.

Na terenie wsi działa Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna. Corocznie mieszkańcy aktywnie uczestniczą w dożynkach miejsko – gminnych, organizują zabawy dla dzieci oraz drobne upominki świąteczne.

Świetlica OSP stanowi swoisty ośrodek kultury przede wszystkim dla młodzieży, jak i dorosłych. Organizowane są dyskoteki, zabawy i wieczorki taneczne, a także gwiazdka i bale karnawałowe dla dzieci. Jest to również miejsce spotkań na zebraniach wiejskich, szkoleniach rolników. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich mają swoją kuchnię, dzięki temu jest możliwość organizowania różnych uroczystości.

2.5 Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego

W najdawniejszych czasach ziemie naszego regionu wchodziły w skład Pomorza. Były to tereny mało zaludnione. Ludność żyła w nielicznych osadach, które we wczesnym średniowieczu przekształcały się w nowe struktury organizacyjne społeczeństwa. Były to większe ośrodki osadnicze, czyli regionalne wspólnoty terytorialne z grodami będącymi siedzibą lokalnych władz. O istnieniu grodu w miejscu Gromadna pisał Edward Raczyński po odbytej podróży po Wielkopolsce. Opisując półwysep nad Jeziorem Falmierowskim, stwierdził: „w samym końcu półwyspu znajduje się kopiec ręką ludzką sypany”.  Dopiero w 1950 r. problemem zainteresowali się archeolodzy. W wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych zebrali 57 ułamków naczyń glinianych. Jednak silna niwelacja półwyspu spowodowana długotrwałą uprawą rolną i sadowniczą, uniemożliwiła rekonstrukcję jego pierwotnego kształtu. Do istniejącego grodziska należały cztery osady otwarte. Jedna z nich znajdowała się na północ od zabudowań wsi Gromadno. Osadą zainteresowali się archeolodzy w 1949 r. przeprowadzono badania na torfowisku oraz na przyległym do niego polu uprawnym. Z badanej powierzchni zebrano ułamki naczyń glinianych oraz ciężarek do sieci rybackiej. Badania innych osad dały te same wyniki. Archeologowie byli zgodni, że osady pochodzą z VIII – IX w. jednak z braku źródeł trudno określić jak rozwijało się osadnictwo w regionie. Władcą tych ziem w 960 r. był książę Mieszko I. po jego śmierci Pomorzanie zrzucili zwierzchnictwo władców piastowskich. Trwało to do czasów panowania księcia Bolesława Krzywoustego. Jego pomorskie wyprawy doprowadziły, że ziemie naszego regionu znalazły się pod panowaniem Piastów. Z tego czasu można było przypuszczać, że grodzisko Gromadno i otwarte osady były zamieszkałe, choć osadnictwo było rzadkie.

Brak jest źródeł, które określałyby skąd pochodzi nazwa miejscowości. Nazwa pojawiła się w późniejszym okresie za sprawą działalności Sławnikowiczów rodu Pałuków. Byli oni właścicielami Gromadna, miejscowości leżącej koło Smogulca. Po przekazaniu miejscowości na rzecz klasztoru w Łeknie, Sławnikowicze założyli nową osadę nad Jeziorem Falmierowskim. Jej lokowanie mogło nastąpić w czasie, gdy południowe ziemie Pomorza, zwane Krajna, zostały włączone do Wielkopolski. Od tego czasu na tych ziemiach nastąpił proces osadzania się ludności przybyłej z Wielkopolski i Kujaw.

Pierwsze źródła wskazują, że Gromadno istniało w 1427 r. Było własnością Andrzeja Pałuki z Dębowa, wojewody kaliskiego. Kolejnymi właścicielami Gromadna był ród Grudzińskich. Przedstawiciel rodu Maciej Grudziński odebrał mieszkańcom Gromadna ich kościół i przekazał innowiercom. Byli to bracia czescy, którzy zostali przepędzeni z Czech, osiedlili się w Wielkopolsce, w regionie Łobżenicy, Sypniewie i Gromadnie. Przybyli osadnicy wykazywali się różnorodną działalnością, szczególnie w rozwoju nauki i języka polskiego. Mimo tego kolejny właściciel Zygmunt Grudziński usunął ich z Gromadna, odebrał im kościół przekazując go chrześcijanom.

Kościół został zbudowany w latach 1511 – 1512. Powstała parafia, w skład której wchodziły, oprócz Gromadna, miejscowości Falmierowo i Gruszka. Kmiecie z parafii płacili dziesięcinę pieniężną arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Istniejący dokument określał z jakiej powierzchni gruntów przysługiwała biskupowi dziesięcina. W Gromadnie kmiecie uprawiali 24 łany, w Gruszce 16 łanów, a w Falmierowie 17 łanów. Po odebraniu kościoła braciom czeskim proboszczem parafii został Marcin Toczkowicz.

W 1740 r. chorąży poznański z Falmierowa J.S. Kitnowicz wybudował nowy drewniany kościół, który przetrwał do 1873 roku. W tym roku powstał nowy, murowany w formach neoromańskich. Był to kościół trójnawowy, halowy. Natomiast w neobarokowym ołtarzu umieszczono rzeźby późnobarokowe z XVIII w. Od 1772 r. Gromadno, tak jak wiele miejscowości w naszym regionie, w wyniku I rozbioru Polski znalazło się pod zaborem pruskim.

W czasach germanizacji pomimo ucisku i prześladowania pozostali mieszkańcy wsi zachowali swoje zwyczaje i wiarę. Świadectwem tego może być strajk szkolny w 1905 r., którego następstwem były dotkliwe kary. Znęcano się nad uczniami, stosowano karę chłosty, a wobec rodziców władze pruskie zastosowały kary pieniężne. Agitację ze strajkiem  w owych czasach przeprowadziła część duchowieństwa polskiego. Niemieckie kroniki wymieniają ks. Ludwiczka, ks. Zielińskiego i ks. Byczyńskiego, ówczesnego proboszcza parafii Gromadno. Ks. proboszcz skrytykował postępowanie nauczyciela Balcerowskiego i namawiał społeczeństwo do strajku. Za co został skazany na pół roku więzienia.

Pomimo znęcania się okupanta obywatele Gromadna nie splamili honoru polskości. Po II wojnie światowej mieszkańcy wsi musieli od nowa budować wyniszczoną gospodarkę. Z roku na rok rosła gospodarka, pomnażał się majątek wsi.

2.6 Określenie przestrzennej struktury miejscowości.

Układ przestrzenny wsi, wykorzystując konfiguracje terenu, otrzymał kształt zbliżony do owalnicy, z zabudową zlokalizowaną po obu stronach dróg. Gromadno możemy określić jako obszar użytków rolnych o czym świadczą tu liczne pola uprawne.

# INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

## Zasoby  przyrodnicze

Miejscowość Gromadno położona jest nad Jeziorem Falmierowskim. Jest to jezioro morenowe na Pojezierzu Krajeńskim o powierzchni 53 ha. Bezpośrednio nad jeziorem oprócz Gromadna leży druga wieś Falmierowo. Według badań z 1997 r. ze względu na wskaźniki fizyko – chemiczne wody jeziora są pozaklasowe, natomiast ze względu na czynniki biologiczne woda ma I klasę czystości. Pod względem rybackim akwen ten zaliczany jest do typu leszczowego. Gospodarkę rybacką na jeziorze prowadzi indywidualny dzierżawca. Jezioro zarybiane jest karpiem, linem, węgorzem i szczupakiem. W 2003 r. przeszło 1/3 odłowów stanowił leszcz.

W wykazie pomników przyrodniczych na terenie Gromadna znajduje się grupa drzew topoli białej.

## 3.2. Dziedzictwo kulturowe

Największym zabytkiem znajdującym się na terenie Gromadna jest kościół wybudowany w 1873 r. w formach neoromańskich, na miejscu drewnianego z 1746 r. Wnętrze trójnawowe halowe, nakryte w nawie głównej płaskim stropem, w nawach bocznych pozornym sklepieniem kolebkowym. Z cennych zabytków ruchomych zachowana została dzwonnica z 1859 r. wieś posiada, w dużym stopniu zachowaną, dawną zabudowę gospodarstw wiejskich. Historyczna zabudowa zachowana jest w zwartym układzie kalenicowym, który wraz z typem stosunkowo wąskiej działki siedliskowej być może pozostaje śladem miejskiej przeszłości Gromadna.

Parterowe domy mieszkalne z 1 ćw. XX w. posiadają elewację ozdobione prostym detalem architektonicznym, niekiedy zachowane zostały charakterystyczne kolumnowe ganki. Zabytkowy wiatrak holender został przeniesiony do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią. Historyczny układ przestrzenny wsi predysponuje do zachowania. Ochroną konserwatorską objęte są obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków oraz stanowisk archeologicznych.

Wszelkie zmiany dotyczące tych obiektów należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków:

- Grodzisko wczesnośredniowieczne, stan 1 nr rej. A-330

Obiekty objęte ochroną konserwatorską:

- kościół parafialny p.w. św. Jakuba, mur. 1873 r.

- cmentarz przykościelny, katolicki, nieczynny, 1873 r.

- cmentarz katolicki, czynny, pocz. XX w.

- brama – dzwonnica, mur. 1859 r.

- dom nr 46, plebania, mur. K. XIX w.

- dom nr 14, mur., 1 ćw. XX w.

- dom nr 16, mur., 1 ćw. XX w.

- dom nr 37, mur., 1927 r.

- dom nr 39, mur., l. 20-te XX w.

- dom nr 43, mur., l. 20-te XX w.

## 3.3. Infrastruktura społeczna

Ze względu na brak na terenie sołectwa placówek oświatowych, dzieci uczą się w Szkole Podstawowej w Falmierowie (przedszkolaki i uczniowie kl. I – VI), młodzież uczy się w Gimnazjum w Wyrzysku. Zorganizowane dojazdy do tych szkół umożliwiają dzieci i młodzieży podnoszenie swojej wiedzy. Jednak brak miejscowych warunków lokalowych do prowadzenia działalności kulturalnej zmusza młodzież jak i dorosłych do korzystania z usług kulturalnych w mieście. Działalność sportowa prowadzona jest w szkołach i klubach sportowych na terenie gminy i miasta Wyrzysk.

## 3.4. Infrastruktura techniczna.

W Gromadnie są 52 gospodarstwa domowe. Każde gospodarstwo korzysta z sieci elektrycznej i wodociągowej. Miejscowość wyposażona jest również w infrastrukturę telekomunikacyjną, nie ma problemu z zasięgiem sieci telefonii cyfrowych. Na terenie wsi występują kotłownie olejowe i węglowe przy zabudowach mieszkaniowych. Wieś nie jest skanalizowana i zgazyfikowana.

Metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych produkowanych w sołectwie Gromadno jest ich składowanie na składowisku odpadów w miejscowości Kłoda w gminie Szydłowo. We wsi funkcjonuje system selektywnej zbiórki i usuwania odpadów komunalnych. Zbiórkę odpadów prowadzą wyspecjalizowane jednostki: „Komunalnik” z Wyrzyska i „Altvater” z Piły.

Wieś Gromadno jest typową wsią rolniczą. Na jej terenie działa jeden zakład zajmujący się produkcją wyrobów spożywczych. Znajdują się dwa sklepy spożywczo – przemysłowe.

Tabela 1. Drogi (Wg. Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk)

| L. p. | rodzaj drogi | długość ogółem w km | w tym utwardzone w km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | drogi krajowe | - | - |
| 2. | drogi wojewódzkie | - | - |
| 3. | drogi powiatowe | 1,55 | 1,55 |
| 4. | drogi gminne | 12 | 1,5 |

## 3.5. Gospodarka i rolnictwo (firmy, gospodarstwa rolne)

Prosperuje tutaj 52 indywidualne gospodarstwa rolne. We władaniu rolników i działkowców jest 926 ha użytków rolnych. W produkcji roślinnej przeważają zboża, w tym głownie uprawa pszenżyta ozimego. Podobny areał zajmują mieszanki zbożowe jare przeznaczone na cele produkcyjne w gospodarstwach rolnych. W produkcji zwierzęcej, która przynosi główny dochód naszym rolnikom, sołectwo zajmuje czołowe miejsce w gminie w chowie bydła.

3.6. Kapitał społeczny i ludzki

Na terenie wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka. Organizacje te wspólnie działają na rzecz mieszkańców wsi.

Ochotnicza Straż Pożarna skupia w swoich szeregach zarówno seniorów jak i juniorów, którzy godnie reprezentują wieś podczas gminnych i powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych zajmując corocznie bardzo wysokie miejsca w poszczególnych kategoriach. Ponadto od kilku lat jednostka ta organizuje zawody wędkarskie dla służb mundurowych z terenu gminy Wyrzysk i zaproszonych gości oraz zawody wędkarskie dla swoich członków wykorzystując walory Jeziora Falmierowskiego.

Koło Gospodyń Wiejskich skupia w swoich szeregach ponad dwadzieścia mieszkanek wsi. Panie aktywnie działają na rzecz zwłaszcza najmłodszych mieszkańców wioski.  Corocznie aktywnie uczestniczą w dożynkach gminnych przygotowując okazały wieniec dożynkowy.

Świetlica wiejska stanowi swoisty ośrodek kultury przede wszystkim dla młodzieży, ale i dorosłych. Organizowane są zabawy, dyskoteki i wieczorki, a także bale karnawałowe, Gwiazdka dla dzieci. W niej organizowane są również zebrania wiejskie i okolicznościowe spotkania.

# OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA - ANALIZA SWOT

Analiza SWOT zawiera informację o czynnikach kluczowych dla rozwoju, cechach wsi, mocnych i słabych stronach rozwoju oraz jego szansach i zagrożeniach.

Wymagana będzie duża aktywność społeczności lokalnej aby użyć silnych stron, zminimalizować zagrożenia i przezwyciężyć słabe strony po to, aby wykorzystać szansę. Tylko ogólna aktywna mobilizacja społeczności lokalnej daje szanse przyspieszenia realizacji dążeń do podniesienia standardu życia.

Tabela 2. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja – ANALIZA SWOT

| Czynniki wewnętrzne | Silne strony: Dobrze działające gospodarstwa rolne Wieś położona nad jeziorem Prężnie działająca świetlica wiejska Prężnie działające organizacje społeczne wsi Walory turystyczne Zintegrowane społeczeństwo Telefonizacja wsi Kościół Wodociąg Remiza strażacka Oświetlenie Czyste powietrze | Słabe strony: Nieutwardzone drogi dojazdowe do pół Brak plaży nad jeziorem Brak placu zabaw dla dzieci Brak kawiarenki internetowej Zwarta zabudowa wsi Wąskie drogi dojazdowe Brak kanalizacji wsi Brak gazyfikacji wsi Brak boiska sportowego Brak chodników Utrudniony dostęp do kultury i oświaty (brak funduszy) Brak ścieżek rowerowych, niezbędnych do rozwoju turystyki | Analiza wsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Czynniki zewnętrzne | Szanse: Zintegrowane życie społeczeństwa przez wyremontowaną świetlicę Produkcja żywności ekologicznej Stworzenie warunków dla rozwoju dla młodzieży Poprawa komunikacji między wsią a miastem Szansa polepszenia sytuacji mieszkańców wsi Poprawa środowiska naturalnego Uzyskanie środków z Unii Europejskiej Dostęp do Internetu przez to pozyskiwanie informacji Pozyskanie inwestorów i kapitału Dokształcanie społeczeństwa – szkolenia i kursy Promocja walorów sołectwa Sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich | Zagrożenia: Degradacja środowiska naturalnego bez kanalizacji Zwarta zabudowa wsi zagrożeniem pożarowym Zagrożenie dla rolnictwa przez niestabilne ceny Migracja młodzieży do miast Wyludnianie wsi przez mały przyrost naturalny Zubożenie środowiska wiejskiego Wzrastający wandalizm i chuligaństwo z poza wsi Słabe funkcjonowanie służby zdrowia Zubożenie środowiska wiejskiego Brak funduszy na infrastrukturę Brak inwestycji | Analiza otoczenia |
|  | Czynniki pozytywne | Czynniki negatywne |  |

Źródło: Dane ze spotkań roboczych z lokalnymi liderami oraz przedstawicielami Urzędu Gminy i Miasta Wyrzysk

# PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GROMADNO  W LATACH 2010 - 2017

5.1. Cele i projekty

Mając na uwadze mocne i słabe strony sołectwa Gromadno oraz wizję rozwoju wsi przyjęto następujące priorytety i cele strategiczne, które są gwarancją realizacji zadań zamierzonych do spełnienia wyznaczonej dla wsi Gromadno wizji.

Priorytet I

Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno – usługowej, kulturalnej i turystycznej

Cel 1.1

Rozszerzenie działalności rekreacyjno – sportowej

1.1.1. Budowa boiska sportowego z bieżnią i trybunami.

1.1.2. Utworzenie kąpieliska i plaży z podestami nad jeziorem.

1.1.3. Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi.

Wybudowanie boisk do gry i placu zabaw skłoni do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, stanowi szansę na integrację społeczności lokalnej i większe zaangażowanie w życie wsi. Utworzenie kąpieliska z plażą i podestami nad jeziorem będzie sprzyjać spędzaniu wolnego czasu na łonie natury, podniesie również atrakcyjność turystyczna wsi.

Priorytet II

Poprawa warunków życia mieszkańców wsi

Cel 2.1.

Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej

2.1.1. Kanalizacja wsi.

2.1.2. Budowa chodnika przez wieś aż do cmentarza.

2.1.3. Wykonanie nowej i poszerzonej nawierzchni asfaltowej do wsi.

2.1.4. Centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej.

2.1.5. Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej.

2.1.6. Wymiana rur wodociągowych.

Cel 2

Poprawa wizerunku wsi dla nas samych i przyjezdnych

2.2.1. Wybudowanie płyty tanecznej z zadaszeniem nad jeziorem.

2.2.2. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Priorytet III

Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej i promocja wsi

Cel 3.1.

Krzewienie kultury wsi

3.1.1. Organizowanie imprez promujących i integracyjnych dla mieszkańców

3.1.2. Podniesienie kwalifikacji i edukacji społeczeństwa.

Określone cele strategiczne wiążą się z realizacja zadań wspierających rozwój obszarów wiejskich, zapewniają stała poprawę warunków życia, zamieszkania i bezpieczeństwa mieszkańców. Wpływają również na promocje turystyki wiejskiej.

## Opis projektów

Tabela 3. Opis projektów

| Projekt 1.1.1. Budowa boiska sportowego z bieżnią i trybunami |
| --- |
| Lata realizacji | 2010 – 2012 |
| Nakłady finansowe | 294.521,00 zł | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Rozszerzenie działalności rekreacyjno – sportowej we wsi oraz bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest wykonanie boiska z trawy, zamontowanie trybun, oświetlenie terenu. Wpłynie to aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. Przyczyni się do zintegrowania się społeczności lokalnej mieszkańców. |
| Projekt 1.1.2. Utworzenie kąpieliska i plaży z podestami nad jeziorem |
| Lata realizacji | 2015 – 2016 |
| Nakłady finansowe | 50.000 zł | Gmina, podmioty gospodarcze lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Rozszerzenie działalności rekreacyjno – sportowej we wsi oraz spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi na łonie natury. Wykorzystanie darów natury na działalność turystyczna i rekreacyjną |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest wykonanie kąpieliska, plaży i podestów nad Jeziorem Falmierowski. Wpłynie to aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi. |
| Projekt 1.1.3. Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi |
| Lata realizacji | 2015-2016 |  |
| Nakłady finansowe | 20.000 zł | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi. |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Przedmiotem projektu jest zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci. Umiejscowienie go na terenie nad jeziorem lub podniesie atrakcyjność i różnorodność form spędzania wolnego czasu przez najmłodszych. |
| Priorytet 2. Poprawa warunków życia mieszkańców wsi |
| Projekt 2.1.1. Kanalizacja wsi |
| Lata realizacji | 2010 -2012 |
| Nakłady finansowe | 1.070.000 zł | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Utwardzenie dróg we wsi. Poprawi to estetykę wsi i podniesie standard życia. |
| Projekt 2.1.2. Budowa chodnika przez wieś aż do cmentarza |
| Lata realizacji | 2012-2013 |
| Nakłady finansowe | 160.000 zł | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej. |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Wybudowanie wzdłuż drogi chodnika przebiegającego przez wieś i prowadzącego do cmentarza. |
| Projekt 2.1.3. Wykonanie nowej i poszerzenie nawierzchni asfaltowej do wsi |
| Lata realizacji | 2013-2017 |
| Nakłady finansowe | 350.000 zł | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej. |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Wykonanie ok. 1 kilometra o szerokości 4 metrów nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi prowadzącym od Falmierowa do Gromadna. |
| Projekt 2.1.4 Centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej. |
| Lata realizacji | 2010 |
| Nakłady finansowe | 23.765 zł | Gmina |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | W budynku świetlicy nie ma zainstalowanego żadnego ogrzewania. W celu właściwego i pełnego wykorzystania świetlicy przez mieszkańców konieczne jest zainstalowanie centralnego ogrzewania. Projekt przyczyni się do większego wykorzystania przez mieszkańców budynku świetlicy, zwłaszcza w okresie zimowym. |
| Projekt 2.1.5 Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej |
| Lata realizacji | 2013 – 2014 |
| Nakłady finansowe | 50.000 zł | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej. |
| Przedmiot i przeznaczenie projektu | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej. Projekt przyczyni się do poprawy warunków energetycznych budynku |
| Projekt 2.1.6. Wymiana rur w wodociągu |
| Lata realizacji | 2011 - 2012 |
| Nakłady finansowe | 20.000,00 zł | PWiK, środki własne |
| Cel projektu | Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury społecznej. |
| Przedmiot projektu | Wymiana rur w wodociągu na nowe w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej we wsi w latach 2011-2012. |
| Projekt 2.2.1. Wybudowanie płyty tanecznej z zadaszeniem nad jeziorem |
| Lata realizacji | 2015 - 2016 |
| Nakłady finansowe | 50.000 zł | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Poprawa wizerunku wsi dla nas samych i przyjezdnych |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Wybudowanie płyty do tańczenia poprawi atrakcyjność miejsca nad jeziorem wraz z plaża, kąpieliskiem. |
| Projekt 2.2.2. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych |
| Lata realizacji | 2013 |
| Nakłady finansowe | 200.000 zł | Gmina, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Poprawa wizerunku wsi dla nas samych i przyjezdnych |
| Przedmiot projektu i przeznaczenie | Poprawa dróg dojazdowych do pól. |
| Priorytet 3. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej i promocja wsi |
| Projekt 3.1.1. Krzewienie kultury wsi |
| Lata realizacji | 2011-2017 |
| Nakłady finansowe | 35.000 zł | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel | Wzrost aktywności społeczności sołectwa, inicjatywy społeczne. |
| Przedmiot projektu | Pielęgnowanie tradycji lokalnych, kulturalna integracja wsi. |
| Projekt 3.1.2. Podniesienie kwalifikacji i edukacji społeczeństwa |
| Lata realizacji | 2011-2017 |
| Nakłady finansowe | 30.000 zł | Gmina lub organizacja pozarządowa, środki zewnętrzne |
| Cel projektu | Wzrost aktywności społeczności sołectwa, inicjatywy społeczne. |
| Przedmiot projektu | Organizacja kursów dokształcających dla mieszkańców wsi. |

## Szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć z terminem ich realizacji w latach 2010-2017

Tabela  zawiera projekty do realizacji w latach 2010 – 2017, sposób realizacji, przewidywane koszty projektów oraz źródła finansowania. Przedstawione wartości szacunkowe mają różny stopień dokładności. Podstawę wyliczeń stanowią wstępne koncepcje i ceny robót oraz materiałów w regionie.

Projekty współfinansowane środkami zewnętrznymi (unijnymi, krajowymi) realizowane będą przez Gminę poprzez:

- wyłonienie projektantów

- przeprowadzenie procedury związanej z wyborem wykonawców w drodze przetargu

- uruchomienie procedury niezbędnej do złożenia wniosków o fundusze strukturalne, dotacje, kredyty i pożyczki.

Pozostałe projekty z udziałem gminy będą przez nią współfinansowane i współzarządzane. Projekty realizowane przez mieszkańców lub inne osoby fizyczne lub prawne będą przez nich finansowane lub współfinansowane i zarządzane.

Tabela 4. Szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć z terminem ich realizacji stanowiącym wypadkową przyjętych kryteriów rozwoju miejscowości w latach 2010 – 2017

| Numer proje-ktu | Nazwa projektu | Wymagane środki finansowe (ZŁ) | Źródła finansowania PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki własne Gminy | Mieszkańcy | Osoba fizyczna lub prawna | Termin realizacji (lata) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1. | Budowa boiska sportowego z bieżnią i trybunami | 292.521,00 | 228.685,00 | 63.836,00 | 0 | 0 | 2010 - 2012 |
| 1.1.2. | Utworzenie kąpieliska i plaży z podestami nad jeziorem | 50.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2015 - 2016 |
| 1.1.3. | Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 2015 - 2016 |
| 2.1.1. | Kanalizacji wsi | 1.070.000,00 | 1.000.000,00 | 70.000,00 | 0 | 0 | 2010 - 2012 |
| 2.1.2. | Budowa chodnika przez wieś aż do cmentarza | 160.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 0 | 0 | 2012 - 2013 |
| 2.1.3. | Wykonanie nowej i poszerzenie nawierzchni asfaltowej do wsi | 350.000,00 | 310.000,00 | 40.000,00 | 0 | 0 | 2013 - 2017 |
| 2.1.4. | Centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej | 23.765,00 | 0 | 23.765,00 | 0 | 0 | 2010 |
| 2.1.5. | Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej | 50.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 2013 - 2014 |
| 2.1.6. | Wymiana rur wodociągu | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 2011 - 2012 |
| 2.2.1. | Wybudowa płyty tanecznej z zadaszeniem nad jeziorem | 50.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 2015 - 2016 |
| 2.2.2. | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 200.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | 0 | 0 | 2013 |
| 3.1.1. | Krzewienie kultury wsi | 35.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 2011 - 2017 |
| 3.1.2. | Podniesienie kwalifikacji i edukacji społeczeństwa | 30.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 2011 - 2017 |

# MONITOROWANIE, OCENA REALIZACJI, AKTUALIZACJA I  KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PLANU ODNOWY

## System monitorowania

Dla społeczności wiejskiej sprawny monitoring jest najbardziej użyteczny, stanowi bowiem wskazówkę o postępie realizacji projektów, daje wiedzę czy zmiany następują zgodnie z założeniami planu odnowy, ułatwia podejmowanie decyzji co do wspomagania realizacji planu, bądź korygowania jego założeń.

Osiąganie celów zapisanych w miejscowym planie odnowy sprawdzane będzie w ramach prowadzonego stałego monitoringu i poddawane ocenie mieszkańców podczas zebrania wiejskiego jeden raz w roku. Wnioski z oceny będą podstawą dokonania w planie odnowy ważniejszych korekt, zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym.

## Ocena, aktualizacja

Proces odnowy nie jest constans, lecz ma charakter dynamiczny. Dlatego musi być poddawany okresowej ocenie i aktualizacji. W trybie sporządzania aktualizacji niezbędny jest udział społeczny pod przewodnictwem Lidera (koordynatora) i grupy odnowy.

W latach 2010 – 2017 ocena będzie dokonana trzykrotnie:

- ocena pierwsza (ex ante) przed zatwierdzeniem planu odnowy przez radę gminy,

- ocena realizacji planu odnowy na koniec 2011 roku

- lider wraz z grupą odnowy przygotują informację o realizacji planu (postępie prac, trudnościach) i na zebraniu wiejskim poprzez wspólną ocenę wypracują wnioski w sprawie ewentualnego skorygowania poczynań bądź założeń planu.

- ocena trzecia (ex post) po zakończeniu realizacji planu odnowy (przed upływem 2017 roku)

- lider wraz z grupą odnowy przygotują informację o realizacji planu (końcową) i jej skutkach, a na zebraniu wiejskim poprzez wspólną ocenę sformułują wnioski do następnych planów odnowy.

## Komunikacja społeczna

Rada Sołecka wspólnie z gminą zabiegać będzie o umieszczenie w lokalnej prasie, radiu i telewizji informacji o wykonywanych przez mieszkańców wsi pracach 
i realizowanych projektach. Przedmiotem informacji będą także zmiany wprowadzone do planu odnowy. Urząd Miejski będzie prezentował pełną informację na swoich stronach internetowych.

Projekty zrealizowane z udziałem środków Unii Europejskiej będą dodatkowo promowane przez umieszczenie tablic z informacjami, że projekty powstają dzięki pomocy UE, a po zakończeniu realizacji projektu umieści się na obiektach tablice pamiątkowe (zgodnie z unijnymi rozporządzeniami).

# PROJEKT PRZEWIDZIANY DO WSPARCIA W LATACH 2011 - 2012 W RAMACH PROW 2007-2013  – DZIAŁANIE „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

## Opis, cel, czas realizacji, uzasadnienie

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu planowanego do realizacji w ramach PROW – Działanie „Odnowa i rozwój wsi” będzie  „Budowa boiska z bieżnią i trybunami”.  Projekt będzie realizowany w jednym  etapie. W ramach przedsięwzięcia będą wykonane:

- Boisko z nawierzchnią z naturalnej trawy

- Boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę

- Bieżnia owalna 4-torowa wokół boiska z nawierzchnią z naturalnej trawy

- Montaż urządzeń sportowych

- Plac utwardzony kostką polbruk

Czas realizacji

Planuje się realizację projektu w latach 2011-2012.

Cel projektu

Celem realizacji projektu jest poprawa standardu i jakości życia, czyli warunków materialnych i niematerialnych, w tym:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacji i uprawiania sportu

- stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy

- stworzenie miejsca organizacji sportowo-rekreacyjnych imprez masowych

- poprawa zdrowotności dzieci i młodzieży

- wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej wsi oraz gminy

- promocja gminy

Uzasadnienie wyboru projektu

Wdrożenie projektu przyczyni się do uzyskania pozytywnych efektów 
w standardzie i jakości życia, co w poszczególnych sferach wyrazi się następująco:

Społeczność:

- zaspokojenie potrzeb społecznych

- poprawa bezpieczeństwa publicznego

- dostępność przestrzeni publicznej dla niepełnosprawnych

- wzrost integracji społeczności gminy

- wzrost zainteresowania kulturą

Przestrzeń i środowisko:

- zagospodarowanie przestrzeni z zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego

- ochrona sanitarna terenu

- poprawa estetyki poprzez uporządkowanie terenu.

Gospodarka:

- wzrost atrakcyjności wsi

- stworzenie warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej.

Szansa na współfinansowanie projektu środkami unijnymi daje możliwość  jego realizacji, dotąd bowiem ograniczone możliwości finansowe gminy i społeczności lokalnej stanowiły barierę dla podjęcia tak dużego wyzwania.

Tabela 5. Harmonogram rzeczowy i finansowy projektu przewidzianego do wsparcia w ramach PROW w latach 2011 - 2012

| Numer projektu | Nazwa projektu i zadań realizowanych w ramach projektu | Termin realizacji projektu | Sposób wykonania | Koszt projektu i zadań brutto - w zł - | z tego w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1. | Budowa boiska z bieżnią i trybunami | 2009–2012 |  | 294.521,00 | 43.836,00 | 20.000,00 | 148.400,00 | 82.285,00 |  |
|  | Etap przygotowawczy: - wykup terenów pod przyszłe boisko | 2009 | Gmina – wykup aktami notarialnymi | 43.836,00 | 43.836,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Etap przygotowawczy Prace przygotowawcze: - planistyczne i projektowe | 2010 | Gmina - systemem zleconym | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 |  |
|  | Boisko (55,9 m x 26,10 m) o nawierzchni z naturalnej trawy | 2011 | Gmina -systemem zleconym w drodze przetargu | 88.518,00 | 0 | 0 | 88.518,00 | 0 |  |
|  | Boisko (15 m x 28 m) | 2011 | Gmina -systemem zleconym w drodze przetargu | 25.482,00 | 0 | 0 | 25.482,00 | 0 |  |
|  | Plac z nawierzchnią polbruk (457,14 m kw.) | 2012 | Gmina -systemem zleconym w drodze przetargu | 82.285,00 | 0 | 0 | 0 | 82.285,00 |  |
|  | Bieżnia owalna 4-torowa wokół boiska z naturalną trawą | 2011 | Gmina -systemem zleconym w drodze przetargu | 10.000,00 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 |  |
|  | Montaż urządzeń sportowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka) | 2011 | Gmina -systemem zleconym w drodze przetargu | 18.300,00 | 0 | 0 | 18.300,00 | 0 |  |
|  | Trybuny | 2011 | Gmina -systemem zleconym w drodze przetargu | 6.100,00 | 0 | 0 | 6.100,00 | 0 |  |